清结算平台 V004 SDD 开发准入总览

正式技术方案规范对齐版｜P0 普通商品核销后清结算入账闭环｜2026-06-14

# 1. 一句话结论

V004 在保留 V003 清结算平台业务方向的基础上，完成正式技术方案目录、DDD 领域模型、SDD 开发落地、DDL 统一规范、状态机矩阵、接口契约、幂等补偿、测试验收和 Codex 任务卡对齐。P0 仍然只做本地生活普通商品核销后清结算入账闭环；不引入冻结/止付，不把出款核心 TRANSFER 作为 P0 主链路。

# 2. 本版设计硬约束

| 类别 | V004 约束 |
| --- | --- |
| 平台定位 | 按成熟本地生活/电商清结算中心设计，不被当前页面口径反向定义。 |
| P0 范围 | 普通商品核销完成后的清分、清算、结算、账务入账、后台商家应付、商户端展示。 |
| 非 P0 | 不做自动出款、不接 TRANSFER、不做团餐/邀新/渠道全量接入、不做完整对账差错工作台。 |
| DDD | 明确限界上下文、聚合根、领域服务、不变量、领域事件。 |
| SDD | 明确 DDL、接口、DTO、状态机矩阵、事务边界、异常补偿、测试验收、开发任务卡。 |
| 数据库 | 金额 BIGINT 分；不设计 currency；不设计 tenant_id；主键 BIGINT UNSIGNED。 |
| 幂等 | 写入请求统一记录 idempotent_key 和 request_hash。 |

# 3. 清结算主链路

• 核销完成事件进入清结算平台，落来源事件 inbox。

• 清分生成订单级资金归属；清算生成在途/可结算/锁定等待结算生命周期。

• 后台商家应付只展示 ELIGIBLE；商户端待结算由 BFF 做宽口径适配。

• 平台运营统一确认结算，单条/批量共用方法。

• 账务入账编排调用账户账务平台 recordProductSettlement，成功后商户可提现余额增加。

# 4. DDD 限界上下文

| 限界上下文 | P0 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 事件接入上下文 | 是 | 接收核销完成、退款成功、取消核销事件，落 ccs_source_event。 |
| 清分上下文 | 是 | P0 普通商品由 finance_detail 映射标准清分结果。 |
| 清算上下文 | 是 | 管理在途、可结算、锁定、入账成功/失败等生命周期。 |
| 结算单上下文 | 是 | 生成批次、结算单、结算明细，执行统一确认结算。 |
| 账务入账编排上下文 | 是 | 调用账户账务平台，处理成功、失败、UNKNOWN。 |
| 商户资金查询上下文 | 是 | 为 BFF 提供读模型，适配产品口径。 |
| 对账差错上下文 | P1 | P0 只保留索引与状态基础。 |

# 5. 状态机总览

| 状态机 | 状态 |
| --- | --- |
| 待结算项 | IN_TRANSIT、ELIGIBLE、LOCKED、ACCOUNTING_PROCESSING、ACCOUNTING_FAILED、ACCOUNTED、CANCELED |
| 结算单 | CREATED、CONFIRMED、ACCOUNTING_PROCESSING、ACCOUNTED、ACCOUNTING_FAILED、UNKNOWN、CANCELED |
| 账务入账单 | INIT、REQUESTING、SUCCESS、FAILED、UNKNOWN |

# 6. 数据模型规范变化

| 项 | V003 | V004 |
| --- | --- | --- |
| 金额字段 | DECIMAL(18,2) | BIGINT，单位分，人民币 |
| 币种字段 | 有 currency | 删除，P0 固定人民币 |
| 多租户字段 | 有 tenant_id | 删除，待统一多租户规范后单独决策 |
| 主键 | BIGINT | BIGINT UNSIGNED |
| 表字符集 | utf8mb4 | utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci |
| 幂等一致性 | 只有幂等键 | 补 request_hash |
| 跨平台业务归属 | 部分 source 字段 | 统一 caller_system / biz_domain / biz_no |

# 7. 主要开发文件入口

| 目标 | 文件 |
| --- | --- |
| 一期范围 | 01_业务场景与需求/00_一期普通商品范围与非范围.md |
| DDD 设计 | 02_领域模型/00_领域模型总览.md |
| 状态矩阵 | 03_流程与状态机/02_待结算项状态机.md 等 |
| 完整 DDL | 05_数据模型/02_DDL_V004_P0.sql |
| 接口契约 | 04_接口契约/openapi.yaml |
| 幂等补偿 | 06_一致性_幂等_异常_补偿/01_幂等规则.md |
| Codex 任务卡 | 08_代码落地任务包/01_Codex开发任务卡.md |
| 准出清单 | 08_代码落地任务包/05_准出清单.md |

# 8. 开发准入结论

V004 可作为普通商品 P0 清结算开发准入依据。进入编码前仍需人工确认：旧链路切换时间点、账务接口返回字段、普通商品 finance_detail 字段最终映射、退款事件来源和 BFF 新老合并展示口径。